Bitácora

Fecha de reunión 28/10/2022

-Todos participaron

-Avances o acuerdos

* Anahi se quedó sin equipo
* Samuel comenzará el código que Anahi debía comenzar
* Miguel se encargará de apoyar a Samuel
* Pedro se encargará de lo que haga falta

-Desventajas

* Una persona del development team no podrá trabajr al menos por un corto lapso de tiempo, por que solo contamos con 2 integrantes para el desarrollo del proyecto

-Tareas para la siguiente reunión

* Samuel comenzará el código
* Pedro proporcionara material para Samuel
* Miguel estará apoyando a Samuel
* Anahi apoyara a Pedro en lo teórico