Bitácora

Fecha de reunión 21/11/2022

-Asistió: Todos participaron

-Avances o acuerdos

* Pulir todo
* Miguel deberá investigar y redactar documentos

-Desventajas

* Anahí se enfermó por lo que el avance que fue elaborado por ella no era el estimado
* Samuel tuvo problemas familiares por lo que no se ha terminado de pulir la ruleta

-Tareas para la siguiente reunión

* Samuel pulirá la ruleta y la implementará junto con Anahí
* Miguel investigará y hará redacción de documentos como ya se le fue asignado
* Anahí terminará el menú y empezará con el otro apartado
* Pedro se encargará de acomodar todo para que todo salga bien